**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2018год**

Решением администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 04.05.2016 № 43 утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы». Целью данной программы является: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования Советский сельсовет, обеспечивающих социально- экономические потребности населения муниципального образования Советский сельсовет (далее по тексту- МО Советский сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Советский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2018 год.

Расходы бюджета муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 3550.5

тыс.руб,в том числе на реализацию муниципальной программы в 2018 году произведены в сумме 608,2 тыс. руб., при плане в сумме 711,6 что составило 17 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Советский сельсовет

Степень выполнения мероприятий программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» и осуществлении реализация 1 подпрограмма за период 2018 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 100%

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2018 года составила0,9 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2017 год равен ((1:1)\*1)):1 :(608,2:711,6)x100% = 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год | |
|  | план | факт на 31.12.2018 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы». | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Советский сельсовет»** | | | | | | |
| 1.1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | Кол-во | 0 | | 0 | Необходимость в проведении текущего ремонта автомобильных дорог в 2018 году отсутствовала. |
| 1.2 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | | 100 | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы « Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | Х |  | 577,1 | 711,6 | 608,2 | 103,4 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Советский сельсовет | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0409 |  | 577,1 | 711,6 | 608,2 | 103,4 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Советский сельсовет.» | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0409 | 17 00 170090 | 577,1 | 711,6 | 608,2 | 103,4 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

« Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации |
| Муниципальная программа « Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Советский сельсовет» | Rп/п | **1** |