АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                           
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.04.2017г .   №  24 - п

Об утверждении муниципальной 
Программы комплексного развития
систем транспортной инфраструктуры
на территории муниципального
образования Советский сельсовет 
Первомайского района 
Оренбургской области  на 2017-2027 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”, Уставом муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  на 2017-2027 годы .

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах, и   размещения на официальном сайте муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Советский сельсовет                                                 Н.Л. Мазаев

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Советский  сельсовет 
                                                                          Первомайского района 
                                                                          Оренбургской области

24.04.2017 № 24 -п

Муниципальная программа

комплексного  развития системы транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017 – 2027 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”, Генеральный план муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| Разработчик программы | администрация муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области и Совет депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области и Совет депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. – 215,8 тыс. руб. 2018г.- 213,8 тыс. руб 2019г.- 88,8 тыс. руб 2020г.- 62,8 тыс.руб 2021г.- 62,8 тыс.руб 2022г.- 62,8 тыс.руб 2023г.- 62,8 тыс.руб 2024г.- 62,8 тыс.руб 2025г.- 62,8 тыс.руб 2026г.- 62,8 тыс.руб 2027г.- 62,8 тыс.руб |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

             демографическое развитие;

             перспективное строительство;

             состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской Федерации», генеральным планом муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.

Административным центром муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  является село  Советское.

Село Советское  расположено  в  25  км от районного центра  п. Первомайский . Ближайшие населенные пункты  с. Соболево  -  17  км.

В муниципальное образование Советский сельсовет  входят два населенных пункта: с. Советское  -    км, п. Пятилетка – 7  км.

Территория Советского  сельсовета  граничит:  на севере  – с Курманаевским районом Оренбургской области; на юге ) – с Соболевским сельсоветом Первомайского района , на  востоке   с Сергиевским сельсоветом Первомайского района  и на западе с Фурмановским сельсоветом  Первомайского района.

Численность населения на 01 января 2017 года составляет: зарегистрированных 915 человек, из них постоянно проживают 757  человека. Численность работающих –  200 человек.

Общая площадь земель муниципального образования  - 23325,3 га.

Общая протяженность дорог местного значения – 6,8 км.                                                                      Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Советского сельсовета характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |
| --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 790 | 790 | 789 | 790 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором  численность  жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Советского сельсовета .

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

Основной задачей программы является модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2017 – 2027 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

1.  Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-   тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-   состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры .

2.  Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3.  Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4.  Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5.  Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

6.   Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Советского сельсовета , а также внебюджетные источники.

7.   Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2.      ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017 – 2027 годы.

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2017-2019г. | 80000 | администрация Советского сельсовета |
| 2. | Освещение автомобильных дорог | 2017-2027 г. | 3780000 | администрация Советского сельсовета |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебеночного покрытия ) с. Советское ул.Чапаевская , 150 м, ул. Школьная, 150 м, ул. Украина , 150. | 2017 г. | 150000 | администрация Советского сельсовета |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги (подсыпка щебеночного покрытия) с. Советское ул. Школьная 150 м, ул.Заречная -150 м, ул. Кооперативная -150 м. | 2018г. | 150000 | администрация Советского сельсовета |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги (подсыпка щебеночного покрытия) с. Советское ул.Родниковая -150 м, ул.Мирная -150 м, ул. Солнечная-150 м, ул. Чапаевская -150 м, ул.Молодежная-150 ,м. | 2019-2027г. | 250000 | администрация Советского сельсовета |

# 3.3Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1.     Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2.     Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Советского  сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Советского сельсовета , генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Советский сельского поселения и Совет депутатов Советский сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Советского сельсовета  и Совет депутатов муниципального образования  Советский сельсовет.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Советского сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.